- PROJE YÖNETİMİ

  - Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

3.1.1. İş-Zaman Çizelgesi

Projede yer alacak başlıca iş paketlerinin hangi sürede gerçekleştirileceği “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı iş paketi olarak gösterilmemelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| İP No | İş Paketi Adı | Projenin Başarısındaki Önemi (%)** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(***) | AYLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Yapısal model oluşturma ve doğrulama | 20% | T. Farsadi, M. Ahmadi, A. Kayran, Bursiyer 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aeroelastik Model ve MDO Optimizasyonu | 20% | T. Farsadi, M. Ahmadi, H. C. Onel, B. Ebrahimi I. H. Tuncer (Danışman) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Katlanabilir kanat ucu ile akıllı kontrol ve entegrasyon | 25% | T. Farsadi, M. Ahmadi, H. C. Onel, B. Ebrahimi, M. Friswell ( Danışman ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kanat üretimi ve doğrulama testleri | 15% | T. Farsadi, M. Ahmadi, A. Kayran, B. Ebrahimi, Bursiyer 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rüzgar Tüneli Testlerinin Gerçekleştirilmesi ve Veri Analizi | 20% | T. Farsadi, A. Kayran Bursiyer 2 M. Perçin ( Danışman ) M. Friswell ( Danışman ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Çizelgedeki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.

(***) İP’de görev alacak kişilerin isimleri ve görevleri (araştırmacı, danışman, bursiyer ve yardımcı personel) yazılır. Bu aşamada bursiyer(ler)in isimlerinin belirtilmesi zorunlu değildir.

Bursiyer 1 (B. Ebrahimi / Doktora Sonrası Araştırmacı) ve Bursiyer 2 (Yuksek lisans oğrencisi)

3.1.2. İş Paketleri

| İŞ PAKETİ TABLOSU |  |  |
| --- | --- | --- |
| İP No: 1 | İP Adı: Yapısal Modelin Yaratılması, Çözümü ve Doğrulaması |  |
| İP Hedefi: Geliştirilecek teori ve sayısal modeller, aktif kontrollü kanat ucu cihazlarını içeren kanadın yapısal modellerini kapsayacaktır. Sayısal simülasyonlar gerçekleştirilecek ve bu simülasyonlar, yapısal tepkileri analiz etmek ve modeli deneysel verilerle doğrulamak amacıyla kullanılacaktır (Dinamik analiz için Yer Titreşim Testleri (GVT) ve statik analiz için Dijital Görüntü Korelasyonu (DIC)). |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 1.1. Yapısal Modelin Yaratılması: Kanat yapısının ve kanat ucu cihazlarının geometrik ve malzeme özelliklerini tanımlanacaktır. Rijitlik, kütle ve sönümleme özelliklerini dikkate alarak yapısal bileşenleri temsil eden bir sonlu elemanlar modeli geliştirilecektir. Doğru bir yapısal analiz için uygun sınır koşulları ve yükleme senaryoları analiz çalışmalarına dahil edilecektir.` |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 1. T. Farsadi 2. M. Ahmadi 3. A. Kayran 4. Bursiyer 2 |
| 1.2. Yapısal Çözüm: NAS2 içinde Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) tekniklerini kullanarak yapısal hareket denklemleri çözülecektir. Farklı yükleme durumlarında kanat yapısındaki deformasyonları, gerilmeleri ve birim şekil değiştirmeleri öngörmek için sayısal yöntemler uygulanacaktır. Dinamik tepkileri yakalamak amacıyla zaman ortamı analizi için algoritmalar uygulanacaktır. 1.3. Yapısal Model Doğrulaması: Aktif kontrollü kanat ucu cihazlarıyla donatılmış ölçeklendirilmiş kanat modelleri üzerinde testler gerçekleştirilecektir. Yapısal deformasyonlar ve tepkiler gerinim ölçerler, ivmeölçerler ve diğer sensör cihazları kullanarak ölçülecektir. Sayısal tahminleri, deneysel verilerle karşılaştırarak yapısal model güncellenecek ve model doğrulanacaktır. Gerekirse, tahmin yeteneklerini geliştirmek için doğrulama sonuçlarına dayanarak model tekrar yinelenecektir. |  |  |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. Doğru bir aeroelastik model simülasyonu yapabilmek için, doğruluk kayıplarını önlemek amacıyla doğru ve eksiksiz bir doğrusal olmayan yapısal modelleme elde etmek önemlidir. HARW yapıları önemli deformasyonlar yaşar. Geleneksel yapısal hareket denklemleri, bu tür aşırılıkları modellemede verimli değildir. Bu sınırlamayı aşmak için, İP1’de geometrik olarak doğrusal olmayan varsayımlar kullanılmalıdır. Bu aşamada, geliştirilen çözücünün yapısal simülasyon için yetenek ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla, literatürdeki veriler kullanılarak sayısal olarak ve daha sonra İP5'te gerçekleştirilecek deneysel çalışmalarla doğrulama çalışmaları yapılacaktır. Sayısal ve deneysel modellerle karşılaştırıldığında, statik deformasyonlar ve doğal frekanslardaki fark %5'ten az olmalıdır. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. 1. Rapor: NAS2 kullanılarak kompozit refrans kanat tasarımı. 1. Makale: Geometrik olarak doğrusal olmayan aeroelastik uyarlama yoluyla yüksek en-boy oranlı kompozit kanatların optimizasyonu. 1.Konferans: Optimize edilmiş kanat modelinin simülasyonu ve üretimi. |  |  |
| İP No: 2 | İP Adı: Aeroelastik Model ve MDO Optimizasyonu |  |
| İP Hedefi: Entegre bir çerçeve geliştirilecektir. Bu çerçeve, katlanabilir kanat uçlarının aeroelastik analizini ve Çok Disiplinli Tasarım Optimizasyonunu (MDO) gelişmiş bir akışkan-yapı etkileşim (FSI) simülasyon yaklaşımıyla birleştirecektir. Bu yaklaşım, etkileşim dinamiklerini yüksek doğruluk ve verimlilikle yakalamak için CFD ve CSD yöntemlerini içermektedir. CFD, optimizasyon döngüsü içinde doğrudan kullanılmasa da, optimizasyon için hızlı aero modelinin doğrulanmasında ve optimizasyon sonrası nihai testlerin yapılmasında kritik bir rol oynayacaktır. Amaç, MDO aracılığıyla katlanabilir kanat uçlarının tasarımını optimize etmek ve CFD simülasyonları kullanılarak doğrulama ve iyileştirme sağlamaktır. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 2.1. Metodoloji Benimseme ve Kurulum: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği'ni (CFD) optimizasyon döngüsüne entegre etmek için bir çerçeve oluşturulacaktır; bu çerçeve, daha düşük güvenilirlikteki 3D panel metod yöntmelerine dayanan aero model oğrulanmasına ve optimizasyon sonrası nihai testlerin gerçekleştirilmesine odaklanacaktır. Katlanabilir kanat uçları için CFD ve CSD yöntemlerini kullanarak bir akışkan-yapı etkileşimi simülasyon yaklaşımı benimsenecektir. Ön işleme ve son işleme aşamalarını kapsayan hesaplama süreci tanımlanacaktır. PreCICE bağlama kütüphanesi, OpenFOAM-PreCICE adaptörü, OpenFOAM yazılımı, NAS2-python özelleştirilmiş adaptörü ve NAS2 yazılımı gibi gerekli yazılım araçları belirlenecek ve kurulumları gerçekleştirilecektir. |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 1. T. Farsadi 2. M. Ahmadi 3. H. C. Onel 4. I. H. Tuncer 5. B. Ebrahimi |
| 2.2. Test ve Doğrulama: Kurulmuş yazılımın işlevselliğini doğrulamak ve potansiyel sorunları belirlemek amacıyla bir vaka çalışması üzerinden kapsamlı testler gerçekleştirilecektir. Akışkan-yapı etkileşimi altyapısının sorunsuz çalışması sağlanacak ve karşılaşılan zorluklar için çözümler sunulacaktır. 2.3. Simülasyon Kurulumu: Belirtilen boyutsal konfigürasyonları kullanarak 2-D ve 3-D akışkan-yapı etkileşimi simülasyonları gerçekleştirilecektir. OpenFOAM için çözüm ağları oluşturmak amacıyla GMSH programını kullanarak aerodinamik modeller kurulacak ve Reynolds-Ortalama Navier-Stokes (RANS) denklemleri ile Euler denklemleri çözülecektir. Aerodinamik çözümleri elde etmek için k-ω SST türbülans modeli için RANS denklemleri uygulanacaktır. 2.4. Akışkan-Yapı Etkileşimi: NAS2'de belirlenen kritik durumlar için kurulan konfigürasyonlar kullanılarak akışkan-yapı etkileşimi simülasyonlarını gerçekleştirilecektir. Veri enterpolasyonu için PreCICE kullanarak, çözüm ağı özelliklerine bağlı olarak uygun yöntemler (örneğin, En Yakın Komşu haritalama, En Yakın Projeksiyon haritalama, Radyal Tabanlı Fonksiyon enterpolasyonu) seçilecektir. 2.5. Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) algoritmasını kullanarak, kompozit katman düzeni, sırası, fiber açısı ve kanadın açıklık yönündeki bölgelere ayrılmasıyla ilgili değişkenlerin optimizasyonunu hedeflenecektir. Minimum güvenlik faktörleri, çırpınma ve sapma hızlarına ilişkin aeroelastik kararlılık, darbeli rüzgar yüklemesi, üretim yöntemi ve birincil ve ikincil (kesme) burkulma ile kompozit hasarların önlenmesi gibi hususları kapsayan PSO algoritması, belirlenen tasarım kısıtları içerisinde hareket etmek üzere tasarlanacaktır. Optimizasyon sürecinin genel amacı, kanat ağırlığını minimize ederken aynı zamanda birim burulma faktörünü maksimize etmektir. Kompozit kanatta burulma-bükülme etkileşim potansiyelini araştıran bu çalışmada, birim burulma faktörü, kanat ucundaki burulmanın dikey sapmaya oranı ile belirlenecektir. |  |  |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. CFD/CSD tabanlı iki yönlü FSI hattı MDO döngüsüne entegre edilerek FWT tasarımı optimize edilecek; WRBM ve ağırlık (çok hedefli) minimizasyonunda yakınsama kanıtlanacak, hızlı aero model doğrulanmış olacak. Sayısal–deneysel kıyaslamada statik fark ≤ %5, dinamik fark (genlik/dominant periyot) ≤ %10; optimizasyondan sonra rüzgâr tüneli testlerinde hedeflenen WRBM azalımı ve kütle hedefleri sağlanacaktır. Kabul ölçütü: MDO kapanışı (KKT/grad normları), testte teyit edilen performans ve izlenebilirlik tablosu. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. 2. Rapor: Katlanabilir kanat ucu bulunan kanadın aeroelastik ve MDO çalışması (NAS2/CFD). 2. Makale: Katlanabilir kanat ucu bulunan kanadın CFD/CSD etkileşim analizi. 2. Konferans: Kanat ucu cihazlarının entegrasyonu yoluyla optimize edilmiş kompozit kanatta türbülans yükü hafifletme verimliliği. |  |  |
| İP No: 3 | İP Adı: Akıllı Kontrol Sistemi ve Aero-Servo-Elastik Analiz Entegrasyonu |  |
| İP Hedefi: Bu iş paketi kapsamında, katlanabilir kanat uç mekanizmasının tasarım parametriklerinin optimizasyonu, sayısal simülasyonlar ve deneysel testler ile detaylı olarak incelenecektir. Model Öngörü Kontrolü (MPC) algoritması ve sensör füzyonu kullanılarak, kanat ucunun gerçek zamanlı olarak en uygun açısal konumuna ayarlanması sağlanacaktır. Sayısal analizler ve rüzgar tüneli testleriyle kanat ucunun darbeli rüzgar yüklerine verdiği tepki, aerodinamik yüklerin azaltılması ve yapısal stabilite değerlendirilecektir. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 3.1. Sensör Füzyonu ve Akıllı Kontrol Sistemi Geliştirme 1) Gerçek Zamanlı Veri Toplama: Kanat boyunca hava akış hızı, basınç dağılımı ve yapısal gerilmeleri ölçen sensörler entegre edilecektir. 2)Sensör Füzyonu ile Akıllı Kontrol: Toplanan veriler MPC çerçevesinde işlenerek, aerodinamik yüklerin azaltılması için katlanabilir kanat ucunun en uygun açısının hesaplanması sağlanacaktır. 3)Gerçek Zamanlı Veri İşleme: Servo motorların açısal hareketleri rüzgar tüneli testlerinden gelen anlık verilere göre optimize edilecektir. 4)Aero-servo-elastik sistem entegrasyonu: Kanat ucu hareketi, servo motor yanıt süresi ve yük dağılımı açısından değerlendirilerek sistem doğruluğu artırılacaktır. 3.2.Sayısal Simülasyonlar ile Optimizasyon ve Doğrulama 1)Kanat Ucu Açısı (β) Optimizasyonu: -45° ila 45° arasında farklı açılarda aerodinamik yük değişimleri analiz edilecektir. 2)Aerodinamik Simülasyonlar (CFD): OpenFOAM kullanılarak, farklı katlanma açılarında basınç dağılımı, girdap yapıları ve akış ayrılmaları incelenecektir. 3)Yapısal Dinamik Analizler (CSD): NAS2 yazılımı ile, kanat kökündeki eğilme momenti (WRBM) ve titreşim frekansları analiz edilecektir. 4) MPC Algoritmalarının Test Edilmesi: Sayısal simülasyonlarda aktif kontrol algoritmaları test edilerek servo motor performansı ve enerji tüketimi optimize edilecektir. 3.3.Rüzgar Tüneli Testleri ve Gerçek Zamanlı Doğrulama 1) Gerçek Zamanlı Yük ve Titreşim Ölçümleri: Kanat köküne binen momentler, aerodinamik kuvvetler ve titreşim seviyeleri ölçülecektir. 2) Aktif Kontrol ile Katlanabilir Kanat Ucu Testi: Servo motor kontrollü kanat ucunun, rüzgar tünelinde farklı hız ve darbeli rüzgar senaryolarında nasıl tepki verdiği gözlemlenecektir. 3)Enerji Tüketimi ve Motor Performansı: Servo motorların rüzgar yüklerine karşı tepkisi, tork kapasitesi ve güç tüketimi analiz edilecektir. 4)Sayısal ve Deneysel Sonuçların Karşılaştırılması: Rüzgar tüneli testlerinden elde edilen veriler, sayısal modellerle karşılaştırılarak kontrol sisteminin doğruluğu ve optimizasyonu sağlanacaktır. |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 1. T. Farsadi 2. M. Ahmadi 3. H. C. Onel 4. M. I. Friswell 5. B. Ebrahimi |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. Aktif GLA sistemi (sensör füzyonu + denetleyici) referans 1-cosine ve harmonik gust koşullarında +tepe WRBM ≥ %35, −tepe ≥ %25, RMS ≥ %20 azaltımı sağlayacak; trim hatası ±0.2° içinde tutulacak ve tepki süresi ≤ 100 ms (overshoot ≤ %10) olacaktır. Enerji/güvenlik için ¦W_cycle¦ ≤ 10 J, I_peak ≤ 4 A, T_motor ≤ 70 °C sınırları korunacaktır. Kabul ölçütü: HIL ve tünel testlerinde aynı koşullarda tekrarlanabilir sonuçlar (N≥10 çevrim) ve pasif baseline’a karşı istatistiksel üstünlük. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. 3. Rapor: Aktif kontrol algoritmasının tasarımı (SF/MPC). 3. Makale: Akıllı aktif kontrollü kanat ucunun tasarımı ve entegrasyonu. 3. Konferans: Akıllı Kontrol Sistemi, Morfing Mekanizması ve Aero-Servo-Elastik Analizin Entegrasyonu. |  |  |
| İP No: 4 | İP Adı: Kanat Ucu Cihazlı Kanat İmalatı |  |
| İP Hedefi: Aktif kontrollü kanat ucu cihazlarıyla donatılmış uçak kanatlarının imalatını gerçekleştirilecek, böylece sayısal simülasyonların ve rüzgar tüneli test sonuçlarının deneysel olarak doğrulanmasını sağlanacaktır. İmalat sürecinde kanat ucu cihazlarının yapısal bütünlüğü, aerodinamik performansı ve işlevselliği güvence altına alınacaktır. |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 4.1. Tasarım ve Prototipleme: Sayısal simülasyonlar ve mühendislik spesifikasyonlarına dayanarak kanat ve entegre kanat ucu cihazlarının tasarımı tamamlanacaktır. Kanat yapıları ve harekete geçirme sistemleri dahil olmak üzere kanat bileşenlerinin imalatı için ayrıntılı mühendislik çizimleri ve spesifikasyonlar oluşturulacaktır. Tam ölçekli imalat öncesinde ilk doğrulama ve testler için kanatların ve kanat ucu cihazlarının prototipleri ve ölçekli modelleri üretilecektir. |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 1. T. Farsadi 2. M. Ahmadi 3. A. Kayran 4. B. Ebrahimi 5. Bursiyer 2 |
| 4.2. Üretim Süreci: Ana kanat yüzeylerinin imalatı için ağırlık, dayanıklılık ve üretilebilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundurarak UD karbon fiber malzemeleri ve vakum torbalama imalat tekniği kullanılacaktır. Kanat yapıları, 3D baskılı kanat ucu cihazı ve diğer ilgili bileşenler, onaylanmış tasarım spesifikasyonlarına göre imal edilecektir. Bu prosedür, kompozit imalat laboratuvarımızda gerçekleştirilecektir. 4.3. Montaj ve Entegrasyon: Üretilen kanat bileşenlerini ve kanat ucu cihazlarını montaj prosedürleri ve montaj talimatlarına uygun olarak tam bir kanat haline getirilecektir. Kanat ucu cihazlarının aktif kontrolünü sağlamak için kontrol servo motoru, sensörler ve kablo demetleri kanat yapısına entegre edilecektir. Montajın uygunluğunu, işlevselliğini ve performansını doğrulamak için fonksiyonel testler ve denetimler gerçekleştirilecektir. |  |  |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. Yapısal model, modal test (DIC + yük hücresi/ivme ölçümü, çekiç veya sarsıcı) ile 0–400 Hz bandında doğrulanacak; her mod için doğal frekans farkı ≤ %5, sönüm sapması ≤ %10 ve MAC ≥ 0.90 sağlanacaktır. Test kurulumu (sınır koşulları/ek kütle) belgelenecek, ölçüm tekrarlanabilirliği (en az 3 tekrar) gösterilecektir. Kabul ölçütü: modal parametrelerin güven aralıkları içinde simülasyonla örtüşmesi ve farklı uyarım senaryolarında tutarlılık. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. 4. Rapor: Kompozit refrans kanat ve Akıllı aktif kontrollü kanat ucunun üretimi |  |  |
| İP No: 5 | İP Adı: Rüzgar Tüneli Testlerinin Gerçekleştirilmesi ve Veri Analizi |  |
| İP Hedefi: Bu iş paketi, aktif kontrollü kanat ucu cihazlarıyla donatılmış kanadın rüzgarlı koşullardaki performansını değerlendirmek amacıyla kapsamlı rüzgar tüneli testlerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Toplanan veriler, darbeli rüzgar yükü azaltma sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve sayısal tahminleri doğrulamak için analiz edilecektir. Deneysel aeroelastik testler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin, bir darbeli rüzgar yük jeneratörü ile donatılmış büyük rüzgar tünelinde gerçekleştirilecektir (Şekil 17'de görüldüğü gibi). |  |  |
| İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler: 5.1. Rüzgar Tüneli Test Kurulumunun Hazırlanması: Kanat ile aktif kontrollü kanat ucu cihazlarını taklit eden test modellerinin tasarımı ve imalatı. Aerodinamik kuvvetleri, kanat deformasyonlarını ve kontrol sistemi tepkilerini ölçmek için gerekli enstrümantasyonun kurulumu. Test sırasında doğruluk ve güvenilirlik sağlamak amacıyla ölçüm cihazlarının kalibrasyonu. 5.2. Rüzgar Tüneli Deneylerinin Gerçekleştirilmesi: Çeşitli darbeli rüzgar profilleri altında, sabit durum ve geçici darbeli rüzgar girdileri dahil olmak üzere rüzgar tüneli testlerinin gerçekleştirilmesi. Kanat ucu cihazlarının dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla darbeli rüzgar yoğunluğu, frekansı ve yönünde kademeli değişiklikler ile sistematik testlerin yapılması. Aerodinamik yükler, kanat deformasyonları, kontrol sistemi girdileri ve diğer ilgili parametreler hakkında verilerin kaydelmesi. |  | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği(*) 1. T. Farsadi 2. A. Kayran 3. Bursiyer 2 4. M. Perçin 5. M. Friswell |
| 5.3. Veri Toplama ve Analizi: Rüzgar tüneli testlerinden elde edilen deneysel verilerin toplanması , organize edilmesi, verilerin doğruluğunun ve tutarlılığının sağlanması. Aktif kontrollü kanat ucu cihazlarının darbeli rüzgar kaynaklı yükleri hafifletme performansını değerlendirmek için kaydedilen verilerin analiz edilmesi. Deneysel sonuçları sayısal simülasyonlar ve teorik tahminlerle karşılaştırarak darbeli rüzgar yük azaltma sisteminin etkinliğinin doğrulanması. Deneysel veriler ile hesaplamalı modeller arasındaki eğilimlerin, korelasyonların ve tutarsızlıkların belirlenmesi. |  |  |
| İP’nin Başarı Ölçütü: Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı ölçülebilir ve izlenebilir şekilde nitel ve/veya nicel olarak belirtilir. Doğrusal olmayan aeroelastik simülasyonlar, rüzgâr tünelinde darbeli rüzgâr (gust) altında zaman alanı performansıyla doğrulanacak; WRBM zaman tepkisi, aktif kontrol komutları ve kararlı durum genlik/frekans içeriği için sapmalar ≤ %10 olacaktır. Sinyal şekli benzerliği korelasyon ≥ 0.90, spektral karşılaştırmada baskın bileşen farkı ≤ %10 hedeflenecek; örnekleme kHz mertebesinde olup senkronizasyon doğrulanacaktır. Kabul ölçütü: test–simülasyon eşleşmesinin raporlanması ve sapmalar için belgelendirilmiş düzeltici eylem. |  |  |
| Ara Çıktılar: İP için öngörülen ve başarı ölçütünün gerçekleşeceğini somut olarak gösteren (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) ara çıktılara ilişkin bilgi verilir. 5. Rapor: Kompozit referans kanadı ve akıllı aktif kontrollü kanat ucunun rüzgar tüneli testleri. 4. Makale: Akıllı aktif kontrollü kanat ucunun deneysel rüzgar tüneli çalışması. Patent: Yenilikçi akıllı aktif kontrollü kanat ucu için başvuru belgesi. Final Rapor: Akıllı aktif kontrollü kanat ucunun aeroelastik analizi - Teori ve Deney Karşılaştırması. |  |  |